INFORMACJA

# Wójta z działalności między sesjami

- Wybrano wykonawcę i podpisano umowę z Firmą PHU JONTEX Piotr Jończyk  Leszczyny Duże 30 , na zadanie inwestycyjne  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Emilinie”  za kwotę 152.155,43 zł.

- Zakończono etap zadania „Remont kapitalny SP w Dobiecinie wraz  z termomodernizacją”, wykonano i uruchomiono kotłownię olejową i instalację centralnego ogrzewania. Trwają prace wykończeniowe, montaż wykładzin podłogowych i malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

- Firmę PPHU TOMRET z/s w Łasku remontuje ostatni odcinek drogi zadania „Remont dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bełchatów”.

- Firma TERMER Bełchatów wykonała modernizację stacji uzdatniania wody w Hucie, wymieniono armaturę i zawory w instalacji odżelaziaczy. Koszt robót 22.570 zł.

- Wybrano wykonawcę  Zakład Usług Wodno-Hydraulicznych Ewa Cłapa na budowę odcinka sieci wodociągowej w Zawadach – kwota 18.771,32 zł.

- Zakończono modernizacje kuchni i schodów w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie.

- Podpisano umowę z Zakładem Blacharskim Termoblach Bełchatów  na remont dachu na budynku strażnicy OSP w Hucie kwota 36.722 zł.

- Podpisano porozumienie i przeprowadzono konkurs ofert do zadania  budowa odcinka sieci wodociągowej w Ludwikowie.

- Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej w Adamowie.

Bełchatów, dnia 29.10.2007r.