Piastów, dnia 1 października 2008 roku

Pan

dr Jacek Zaleśny

Radny Rady Miejskiej w Piastowie

W związku z Pana interpelacją z 2 września br. w sprawie stanu wyposażenia naszego miasta w sieć wodociągową a także planowane w tym zakresie przedsięwzięcia inwestycyjne niniejszym informuję:

Ad.1). Wykaz ulic, w których nie jest poprowadzony przewód wodociągowy:

Uwaga!

Tłustym drukiem wyróżniono ulice, w których budowa przewodu wodociągowego jest zadaniem umieszczonym w Budżecie Miasta Piastowa na 2008 rok.

Podane długości brakujących wodociągów są długościami szacunkowymi.  Prawidłowa długość przewodu wodociągowego podana jest w pozycjach, dla których wykonano projekt budowlany (wyróżnione tłustym drukiem).

Część I – obszar południowo-zachodni

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gimnazjalna | 140 |
| 3 | Licealna | 180 |
| 4 | Leśmiana | 450 |
| 5 | Krasińskiego | 520 |
| 6 | Mickiewicza | 800 |
| 7 | W. Pola | 300 |
| 8 | Krucza | 220 |
| 9 | Asnyka | 500 |
| 10 | Podstawowa | 130 |
| 11 | Niecała | 450 |
| 12 | Uniwersytecka | 320 |
| 12 | Wiśniowa | 200 |

Część II – obszar południowo-wschodni

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szarych Szeregów | 700 |
| 3 | Plac Zgody częśc | 100 |
| 4 | W. Witosa | 100 |
| 5 | J. Styki | 550 |
| 6 | J. Brandta | 400 |
| 7 | J. Fałata | 320 |
| 8 | Krótka | 120 |
| 9 | Dworcowa część | 600 |
| 10 | T. Lenartowicza | 100 |
| 11 | A. Fredry | 100 |
| 12 | A. Struga | 100 |
| 13 | Wł. Broniewskiego | 100 |
| 14 | B. Zaleskiego | 230 |
| 15 | M. Konopnickiej | 500 |
| 16 | E. Słońskiego | 250 |
| 17 | J. Kraszewskiego | 350 |
| 18 | S. Żeromskiego część | 550 |
| 19 | J. Kasprowicza | 430 |
| 20 | C. Godebskiego część | 350 |
| 21 | H. Sienkiewicza część | 250 |
| 22 | A. Dygasińskiego część | 200 |
| 23 | K. Tetmajera | 250 |
| 24 | Przejazdowa | 220 |
| 25 | Z. Gęsickiego | 80 |

Część III – obszar północno- wschodni

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sochaczewska, Radosna | 385,5 |
| 3 | Łowicka, Sokola | 420 |
| 4 | Ożarowska | 730 (270 + 460) |
| 5 | Mazowiecka, M. Mochnackiego | 650 + 150 |
| 6 | Cieszyńska, W. Staszica | 650 + 150 |
| 7 | Toruńska, J. Małachowskiego | 450 + 150 |
| 8 | Królowej Jadwigi | 200 + 300 (?) |
| 9 | Mazurska, H. Kołłątaja | 650 |
| 10 | Kujawska, M. Kopernika | 700 |
| 11 | Pomorska | 350 |
| 12 | Powstańców Warszawy | 400 |
| 13 | Warszawska część | 850 |
| 14 | W. Kossaka | 400 |
| 16 | Wł. Jagiełły | 150 |
| 17 | T. Axentowicza | 200 (109+91) |
| 18 | J. Chełmońskiego | 350 |
| 19 | J. Matejki | 350 |
| 20 | A. Grottgera | 300 |
| 21 | J. Hallera (zlecono wykonanie projektu od ul. Toruńskiej do ul. St. Kostki) | 800 |
| 22 | Krakowska | 350 |
| 23 | Ulica bez nazwy (pomiędzy ul. Ożarowska a ul. Sochaczewską) | 200 |
| 24 | Orła Białego | 150 |

Część IV – obszar północno- zachodnia

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S. Okrzei | 180 |
| 3 | Lisa Kuli | 150 |
| 4 | J. Sobieskiego część | 300 |
| 5 | I. Prądzyńskiego | 600 + 80 |
| 6 | W. Łukasińskiego część | 300 |
| 7 | P. Wysockiego | 550 + 100 |
| 8 | Żbikowska część | 320 |
| 9 | J. Bema część | 179 |
| 10 | J. Dąbrowskiego | 300 |
| 11 | T. Kościuszki | 101 |
| 12 | Warszawska | 900 |
| 13 | Emilii Plater część | 150 (?) |
| 14 | Wojska Polskiego część | 550 |
| 15 | J. Sułkowskiego (zlecono wykonanie projektu) | Ok. 350 |

Ad. 2) Stan przygotowań do przeprowadzenia wodociągu w poszczególnych ulicach:

- Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego brakujących przewodów wodociągowych w południowej części Piastowa.

- Zadania polegające na budowie przewodów wodociągowych umieszczone w Budżecie Miasta Piastowa na 2008 rok realizowane są zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw. Aktualny stan realizacji dla poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Bema od ul. J. Sułkowskiego do Al. Piłsudskiego (dokumentacja i wykonanie) | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia. W dniu 15.09.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą oraz wprowadzono wykonawcę na budowę. Umowny termin zakończenia robót: 30.11.2008r. |
| 2 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Łowickiej i ul. Sokolej od Al. Krakowskiej do ul. Północnej (dokumentacja i wykonanie) | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 29.09.2008r. |
| 3 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ożarowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Orła Białego (dokumentacja i wykonanie). | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Uzyskano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starosty Powiatu Pruszków o wydanie pozwolenia na budowę. |
| 4 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Sochaczewskiej i ul. Radosnej od Al. Krakowskiej do ul. Północnej | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starosty Powiatu Pruszków o wydanie pozwolenia na budowę. |
| 5 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. T. Kościuszki od ul. J. Piłsudskiego do ul. Sułkowskiego. | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Oczekujemy na zgodę właściciela jednej z działek, po której przebiegana inwestycja, na wejście na teren tej działki. Zgoda jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. |
| 6 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Sułkowskiego od ul. Piasta do ul. Żbikowskiej (dokumentacja i wykonanie) | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. |
| 7 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. T. Axentowicza od ul. J. Malczewskiego do ul. H. Siemiradzkiego (dokumentacja i wykonanie) | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia. W dniu 10.09.2008 r. podpisano umowę z wykonawcą. W dniu 15.09.2008 wprowadzono wykonawcę na budowę. Umowny termin zakończenia robót: 30.11.2008r. |
| 8 | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Hallera od ul. Toruńskiej do ul. St. Kostki (dokumentacja) | Uzyskano mapy to decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Otrzymano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizację inwestycji. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. |

Ad. 3) Dokumentacja i wykonanie pozostałych brakujących przewodów wodociągowych w północnej części Piastowa będzie realizowana po umieszczeniu tych zadań w Budżecie Miasta Piastowa zgodnie z harmonogramem przyjętym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Uchwałą nr XXXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 3 czerwca 2008 roku.

Gwoli przypomnienia informuję, że realizacja wodociągów, w poszczególnych obszarach miasta jest prognozowana w następujących terminach:

- część I – obszar południowo-zachodni – 2009 rok

- część II – obszar południowo wschodni – 2009-2012

- część III – obszar północno wschodni – 2010-2013

- część IV – obszar północno zachodni – 2010-2011

Jak w przypadku dróg tak i wodociągów hierarchia czasowa realizacji zadań wynika z prognoz finansowych dochodów i wydatków budżetu miasta oraz możliwości finansowania pozabudżetowego, a także trwałości uzgodnień dokumentacji.

Z poważaniem

/-/  Zdzisław  Brzeziński

Burmistrz Miasta