UMOWA  nr …………  ( projekt)

Zawarta w dniu …………. …… w Pajęcznie pomiędzy Gminą i Miastem Pajęczno,          98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

Dariusza Tokarskiego –  Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno

a  ………………………………………………………….,  reprezentowany przez:

1. ……………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”.

§ 1

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. ). Zleceniodawca zleca pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z posiadanymi przez Zleceniobiorcę uprawnieniami budowlanymi na zadaniu pn.  „Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Pajęcznie”,

w zakresie:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów,                         a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających i udział                   w czynnościach odbioru końcowego,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

- rozliczenie końcowe kosztów budowy,

- sprawdzenie dokumentacji odbiorowej.

§ 2

- Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości na kwotę netto ok. ……..zł.  + należny podatek VAT 23%. = wynagrodzenie brutto  ………….. zł.  (słownie: …………   złotych).

- Rozliczenie  wynagrodzenia za nadzór zostanie dokonane po rozliczeniu końcowym zadania. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Zleceniobiorcę rachunku – faktury.

- W ramach wynagrodzenia określonego powyżej Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym także koszty dojazdu i łączności.

- Wynagrodzenie będzie płatne w częściach proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót budowlanych.

- Płatności częściowe będą realizowane do wysokości 80 % całkowitego wynagrodzenia.

- Płatność końcowa w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia po rozliczeniu zadania i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie  od PINB.

§ 3

Termin wykonania określonego w § 1 zlecenia ustala się do dnia 31.03.2017 r.

§ 4

1. Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zleceniodawcy, jako Zamawiającego w ramach umowy zawartej                  z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych.

2. Nadzór na budowie ze strony Wykonawcy będzie pełnić zespół inspektorów nadzoru w składzie:

a) …………………………………. inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych,

b) ………………………………….. inspektor nadzoru robót sanitarnych,

c) …………………………………. inspektor nadzoru robót elektrycznych.

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zleceniodawcy inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia robót dodatkowych.

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Zleceniodawca upoważnia inspektora nadzoru do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dziennik budowy w jego imieniu.

§ 6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 7

W odniesieniu do spraw nie wymienionych w niniejszej umowie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA:					ZLECENIOBIORCA: