Załącznik

do Uchwały Nr XXXV/338/2013

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 25 września 2013 r.

UMOWA NR IN.031.10.2013

z dnia ….............. 2013 roku

zawarta w Pruszczu Gdańskim pomiędzy

Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Cezary Bieniasz - Krzywiec – Starosta Gdański,

- Marian Cichon - Wicestarosta,

zwanym w dalszej części umowy „Powiatem”,

a

Gminą Miejską Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowaną przez:

Janusza Wróbla - Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,

zwaną w dalszej części umowy „Gminą”,

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy finansowej wydatków poniesionych na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2213G, ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim o długości ok. 83 m realizowanej w ramach inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”, zwaną w dalszej części umowy „Zadaniem”.

- Zadanie realizowane jest zgodnie z umową nr 05/2013/wr z dnia 7 sierpnia 2013 r.

- Zadanie zostanie wykonane do 30 listopada 2013 r.

§ 2

- Koszt realizacji Zadania stanowi kwotę 19.975,94 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 94/100).

- Na realizację Zadania Gmina przekaże Powiatowi ze swojego budżetu pomoc finansową w wysokości 50% kosztów realizacji Zadania, tj. 9.987,97 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 97/100).

§ 3

- Pomoc finansową, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Gmina przekaże na rachunek bankowy Powiatu prowadzony przez Bank Millennium Nr 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910,  w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku przez Powiat.

- Wniosek Powiatu o płatność pomocy finansowej winien być złożony najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 r. i nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia Powiatowi faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za realizację Zadania.

- Do wniosku Powiatu o płatność pomocy finansowej zostanie załączona kserokopia faktury VAT wystawiona przez Wykonawcę za realizację Zadania.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania pomocy finansowej na rachunku bankowym Powiatu.

- Za opóźnienie w przekazaniu pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Gmina zapłaci odsetki w wysokości ustawowych.

- Powiat zobowiązuje się do zrealizowania Zadania oraz wykorzystania pomocy finansowej do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przez realizację Zadania rozumie się wykonanie rzeczowe zadania oraz uregulowanie zobowiązań płatniczych względem Wykonawcy.

- Powiat przekaże Gminie w terminie do 31 stycznia 2014 roku rozliczenie rzeczowo – finansowe realizacji Zadania, zawierające kserokopie faktury, protokołu odbioru końcowego oraz potwierdzenie zapłaty wykonawcy za realizację Zadania.

- W przypadku niewykorzystania pomocy finansowej w całości Powiat zwróci Gminie niewykorzystaną część dotacji nie później niż do 31 stycznia 2014 roku.

§ 4

Ustala się, że Powiat zobowiązany jest w szczególności do :

- wybrania wykonawcy, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

- zawarcia umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne;

- sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zapewnienia koordynacji prowadzonych robót;

- kontrolowania i rozliczania wykonawcy robót;

- przygotowania, rozpisania i dokonania odbioru robót od wykonawcy;

- terminowego i prawidłowego regulowania zobowiązań płatniczych;

- składania informacji Gminie z przebiegu robót na jej pisemne żądanie;

- egzekwowania kar i odszkodowań od uczestnika procesu inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami ujętymi w umowie zawartej z wykonawcą zadania;

- przeprowadzenia przeglądów technicznych w okresie gwarancji i rękojmi;

- umożliwienia upoważnionym pracownikom Gminy kontroli dokumentów związanych z wykonaniem zadania.

§ 5

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 7

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla Powiatu.

§ 8

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Gmina Miejska Pruszcz Gdański, a 2 egzemplarze Powiat Gdański.

Powiat Gdański				 Gmina Miejska Pruszcz Gdański