ZADANIA  INWESTYCYJNE  w  2009 r.

z kontynuacją w 2010 r.

| Budowa wodociągów w ulicach |
| --- |
| 1. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Hallera od ul. St. Kostki do ul. Toruńskiej | Zadanie wykonane |
| 2. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. C. Godebskiego od A. Struga do ul .K. Ujejskiego (dokumentacja i wykonanie ) | Zadanie wykonane |
| 3. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Sułkowskiego od ul. Piasta do ul. Żbikowskiej (dokumentacja i wykonanie) | Zadanie wykonane |
| 4. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. T. Kościuszki do ul. J. Piłsudskiego do ul. J. Sułkowskiego (dokumentacja i wykonanie) | Zadanie wykonane |
| 5. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. Z. Krasińskiego i ul .A. Asnyka od ul. B. Leśmiana do ul. J. Słowackiego i w ul .B .Leśmiana (dokumentacja i wykonanie) | Zakończenie prac w 2010 r Wykonanie w 90% |
| 6. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. S. Żeromskiego (dokumentacja) | Zadanie wykonane |
| 7. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. A. Mickiewicza (dokumentacja) | Zadanie wykonane |
| 8. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Matejki od J. Chełmońskiego do ul .J .Malczewskiego (dokumentacja) | Zadanie wykonane |
| 9. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. J. Kraszewskiego (dokumentacja i wykonanie) | Roboty wykonane, przekazanie MPWiK do końca 2009 r. |
| 10. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. E. Słońskiego, w ul M. Konopnickiej i w ul. J. Kasprowicza od S. Wyspiańskiego do ul. Pokoju (dokumentacja i wykonanie) | Zadanie wykonane |
| 11. | Budowa przewodu wodociągowego w ul. M. Skłodowskiej od ul. H. Wieniawskiego do ul. Bohaterów Wolności (dokumentacja) | Dokumentacja wykonana, realizacja przeniesiona na przyszły rok |
| 12. | Budowa studni głębinowej na terenie OSP Piastów | Zadanie wykonane |
| Drogi publiczne gminne |
| 13. | Budowa nawierzchni w ul .A. Asnyka od ul .B. Leśmiana do ul J. Słowackiego (dokumentacja i wykonanie) | Dokumentacja wykonana, wykonawca wprowadzony na bud .przed rob. drogowymi MSG Sp. z o. o. wykonuje remont gazociągu |
| 14. | Rozbudowa systemu dróg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizację ciągu ulic; 11 Listopada - K. Ujejskiego -H. Sienkiewicza jako element poprawy układu funkcjonalno przestrzennego Powiatu Pruszkowskiego | Rozpoczęto roboty bud., planowane zakończenie robót 2010 r. |
| 15. | Budowa nawierzchni w ul. G. Daniłowskiego (dokumentacja) porozumienie z gm. Michałowice | Realizuje Gmina Michałowice Planowana realizacja 2010 r. |
| 16. | Budowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do ul. Błońskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Błońskiej do rowu Konotopa (dokumentacja i wykonanie) | Roboty drogowe i kanalizacyjne wykonane w 80%, budowa przepompowni., kontynuacja 2010 r |
| 17. | Budowa nawierzchni w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. W. Reymonta do granic miasta (dokumentacja) porozumienie z gm. Michałowice | Realizuje Gmina Michałowice |
| 18. | Przebudowa nawierzchni w ul. M. Reja (wykonanie) | Zadanie wykonane |
| 19. | Budowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej od ul. Bohaterów Wolności do ul. H. Wieniawskiego (dokumentacja) | Dokumentacja wykonana |
| 20. | Budowa nawierzchni w ul .M. Skłodowskiej od ul. Warszawskiej do ul. H. Wieniawskiego ( dokumentacja) porozumienie z m. Pruszków | Realizuje m. Pruszków |
| 21. | Budowa nawierzchni w ul. S. Wyspiańskiego (dokumentacja – koncepcja) | Koncepcja wykonana, Regulowanie spraw własnościowych |
| 22. | Zagospodarowanie terenów wewnątrzosiedlowych przy ul .M. Reja i Al. Tysiąclecia | Zadanie przeniesione na 2010 r. |
| 23. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ożarowskiej wraz z odwodnieniem od Al. Krakowskiej do ul. Orła Białego koncepcja | Wykonano koncepcję. Regulowanie spraw własnościowych. |
| 24. | Budowa parkingów przy ul. Ks. Skorupki (dokumentacja i wykonanie) | Dokumentacja wykonana Realizacja 2010 r. |
| 25. | Koncepcja przebudowy ul. J. Łukasińskiego z włączeniem w ul. J. Sowińskiego i ul. Gen. St .Maczka | Koncepcja wykonana Regulowanie spraw własnościowych |
| Budowa infrastruktury oświatowej w mieście |
| 26. | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 | Zadanie wykonane |
| 27. | Wykonanie dodatkowych piłkochwytów przy Szkole Podstawowej Nr 4 | Zadanie wykonane |
| 28. | Opracowanie koncepcji adaptacji budynku przy ul. Bohaterów Wolności 23 na potrzeby przedszkola | Realizacja 2010 r. |
| 29. | Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (wykonanie) | Zadanie wykonane |
| Gospodarka komunalna i ochrony środowiska |
| 30. | Tymczasowa przepompownia ścieków w ul. S. Żółkiewskiego wraz z kanałem tłocznym | Zawarta umowa Wprowadzony wykonawca. Realizacja 2010 r. |
| 31. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J. Popiełuszki (dokumentacja i wykonanie) | W trakcie realizacji |
| 32. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej ( dokumentacja i wykonanie) | W trakcie realizacji |
| 33. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Wojska Polskiego między ul. J. Dąbrowskiego i ul. Toruńską (dokumentacja) | Dokumentacja zostanie opracowana w bieżącym roku |
| 34. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów od ul. Z. Gęsickiego i w ul. Przejazdowej (wykonanie) | Zadanie wykonane |
| 35. | Budowa kanału deszczowego w ulicach; J. Słowackiego ul. A .Mickiewicza, Z. Krasińskiego | Zawarta umowa . Realizacja 2010 r. |
| 36. | Budowa oczyszczalni wód opadowych ze stawem retencyjno – filtracyjnym dla osiedli mieszkaniowych w Piastowie zlokalizowanej w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej Działka 44/1 obr. 06 | Zaktualizowano dokumentację w bieżącym roku |
| 37. | Przebudowa oświetlenia w ul. T. Kościuszki i ul. R. Traugutta wraz z łącznikiem pomiędzy tymi ulicami oraz pomiędzy ul. T. Kościuszki i ul. Bohaterów Wolności | Zadanie zrealizowano w 50%. Kontynuacja w roku 2010 r. |
| 38. | Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Piastowie jako element wykorzystania walorów kulturowych rozwoju turystyki i rekreacji Mazowsza | Projekt w trakcie realizacji |
| Kultura fizyczna i sport |
| 39. | Moje boisko Orlik 2012 – przy ul. J. Sowińskiego | Opracowano dokumentację |
| 40 | Budowa budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” | Zakończenie w bieżącym roku |