BM.011. 113.2013

Pan Grzegorz Szuplewski

Radny Rady Miejskiej w Piastowie

Klub Radnych „Nasz Piastów

Wspólnota Samorządowa”

Dot.: aktualnej sytuacji na „Budowie 7 oddziałowego Przedszkola modułowego przy ul. 	C. Godebskiego 21 w Piastowie.

- W związku z nieprzestrzeganiem harmonogramu robót przez Wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu w lutym 2013 r., oraz nierealizowaniem płatności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie budowy konstrukcji modułów, co groziło wstrzymaniem prac, Miasto odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy w dn. 2 lipca 2013 r.

- Do dnia 16 lipca br. obowiązek nadzorowania placu budowy spoczywał na poprzednim Wykonawcy 
z dniem 16 lipca 2013 roku obowiązki kierownika budowy przejął przedstawiciel nowego Wykonawcy.

- W związku ze zmianą Wykonawcy, a co za tym idzie zmianą danych na tablicy budowy nowy Wykonawca, umieścił tablice na placu budowy dnia 17 lipca br.

- Deklarowany nowy termin zakończenia robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania jest 
30 września 2013 r.

Urząd Miasta podejmuje wszelkie możliwe działania aby zapewnić opiekę przedszkolna dla dzieci, które mają mieć zapewnioną opiekę w Przedszkolu nr 3 przy ul. C. Godebskiego 21. 
Z uzyskanych informacji od Pani Dyrektor Danuty Rusak, rodzice przedszkolaków maja wiedze 
o ewentualnych działaniach na wypadek powstałych opóźnień w realizacji przedmiotowej inwestycji. Takim rezerwowym zapleczem pozostaje m.in. Gimnazjum Nr 2 w Piastowie, w zakresie objęcia opieką przedszkolną dzieci 4 i 5 letnich, które rozpoczną zajęcia z dniem 1 września 2013 roku. Natomiast dzieci 3 letnie rozpoczną zajęcia po odbiorach i przekazaniu nowego Przedszkola do użytku. Planujemy, że to nastąpi z dniem 1 października 2013 roku.

Od 17 lipca do chwili obecnej nowy Wykonawca realizuje deklarowany harmonogram prac bez opóźnień.

Burmistrz Miasta

/-/ Marek Kubicki