**Pytanie**

**W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej, proszę o informację o głównych tegorocznych umowach o dotację majątkowe: Czy umowy były już podpisane, na jakie kwoty i na jakie cele.**

Odpowiedź

Umowy realizowane z dotacji majątkowych na dzień 30 czerwca 2020r

Wysokość dotacji majątkowych na dzień 30 czerwca 2020r . wynosi 12.611.303,15zł.dotyczą następujących inwestycji:

1. Drogi publiczne gminne kwota dofinansowania 150.000,00zł umowa zawarta w dniu 24 czerwca 2020r. kwota dotacji zgodnie z umową 191.300,00zł.dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu do wysokości 189.023,00zł. ponieważ wartość inwestycji po przetargu uległa zmniejszeniu a kwota dofinansowania wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych,
2. Drogi publiczne gminne zgodnie z zawartą umową dn.25 maja 2020r. kwota dofinansowania wynosi 3.349.932,00zł. kwota ulegnie zmniejszeniu do wysokości 2.676.511,00zł, ponieważ wartość inwestycji po przetargu jest mniejsza i automatycznie zmniejsza się dofinansowanie.
3. Kompleksowa termomodernizacja UM refundacja w wysokości 67.462,00zł. poniesionych wydatków w 2019r. umowa została zawarta w 2018r.
4. Refundacja wydatków w wysokości 31.000,00zł. poniesionych w 2019r. z Fundusz Sołeckiego w formie dotacji celowej refundacja w 2020r.
5. Odnawialne źródła energii kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.963.874,98zł. zgodnie z zawartą umową w 2019r. kwota wprowadzona do budżetu jest obniżona o 10% ,ponieważ podlega ona zwrotowi dopiero po zrealizowaniu zadania i obecnie w 2020r. wynosi 6.267.487,48zł.

- realizacja tego zadania odbywa się w partnerstwie z Starostwem Powiatowym wkład powiatu wynosi 73.809,06zł oraz wkład mieszkańców w wysokości 2.608.612,61zł. umowy zawarte w 2017/2018. Realizacja projektu planowana była na 2020r. lecz z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju Gmina Pajęczno złożyła wniosek o przedłużenie realizacji częściowo zadania na 2021r. w wyniku tego kwota dotacji zostanie podzielona na 2020/2021 po zaakceptowaniu przez UM terminu i zaktualizowaniu harmonogramu robót.

6) Remont boiska kwota dofinansowania 63.000,00zł. umowa zawarta 15 lipca 2020r.

Pozdrawiam Aneta Wiśniewska Skarbnik