Załącznik do uchwały Nr XXV/161/06

Rady Gminy Spiczyn

z dnia  23 lutego 2006r.

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Spiczyn na lata 2004 – 2006 wprowadza się następujące zmiany:

- W części II „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy” w pkt 5 ppkt 5.5 dodaje się sformułowanie następującej treści: „ niewystarczająca baza rekreacyjno – sportowa i turystyczna, natomiast w pkt 7 ppkt 7.6 dodaje się sformułowanie o treści „ słabe warunki lokalowe przedszkola i biblioteki publicznej”

- W części III „ Zadania Planu Rozwoju Lokalnego mające na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Spiczyn” w pkt 2 tab. 14 w dziale I „Poprawa dostępności komunikacyjnej, jakości sieci dróg i bezpieczeństwa” dodaje cel pośredni „ 4. Budowa i modernizacja strażnic OSP” , w dziale IV „ Aktywne kształtowanie rozwoju społecznego” dodaje się cel pośredni  „ 7. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury z przeznaczeniem dla przedszkola i biblioteki publicznej” oraz w pkt 7 dodaje się ppkt 5 o treści „Poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych i kulturalnych”

- W części IV „Realizacja zadań i projektów”  pkt 1 uzupełnia się o następujące inwestycje przedstawione w ujęciu tabelarycznym:

| Nazwa planowanego działania | Możliwość dofinansowania z UE/nazwa programu | Zgodność z planem przestrz. zagosp. | Czas realizacji | Instytucje wdrażające | Nakłady do poniesienia w zł | W tym w 2006 r. w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |
| Ulepszenie drogi gminnej nr 105122L w Spiczynie |  | Zgodne z planem | 2006- 2008 | Gmina Spiczyn | 158 | 58 |
| Ulepszenie drogi gminnej nr 105107L w Nowej Wólce |  | Zgodnie z planem | 2006-2007 | Gmina Spiczyn | 90 | 44 |
| Ulepszenie drogi gminnej nr 105113L w Jawidzu |  | Zgodnie z planem | 2006 | Gmina Spiczyn | 58 | 58 |
| Budowa drogi gminnej nr 105115L w Jawidzu | ZPORR – działanie 3.1 | Zgodnie z planem | 2006-2007 | Gmina Spiczyn | 520 | 510 |
| Budowa parkingu i chodnika w Jawidzu |  | Zgodnie z planem | 2006 | Gmina Spiczyn | 120 | 120 |
| BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH |
| Budowa boisk sportowych w Jawidzu | SPO Rolnictwo | Zgodnie z planem | 2006-2008 | Gmina Spiczyn | 200 | 20 |
| INFRASTRUKTURA KULTURALNO - OŚWIATOWA |
| Rozbudowa przedszkola w Spiczynie | ZPORR– działanie 3.5 | Zgodnie z planem | 2006-2008 | Gmina Spiczyn | 403.7 | 285 |
| OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach | SPO Rolnictwo Programy Operacyjne Min. Kultury | Zgodnie z planem | 2006-2008 | Gmina Spiczyn | 300 | 156.6 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
| Budowa strażnicy OSP w Januszówce |  | Zgodnie z planem | 2006 | Gmina Spiczyn | 50 | 50 |
| Zakup samochodu strażackiego |  | Nie dotyczy | 2006 | Gmina Spiczyn | 100 | 100 |

4. Część VII „Plan finansowy na lata 2004 – 2006” otrzymuje nowe brzmienie   zawarte w poniższej tabeli:

# VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

| Nazwa planowanego działania – projekt – zadanie | Nakłady do poniesienia na zadania w latach 2004-2006 (w tys. zł) | Rok 2004 w tys. PLN | Źródła finansowania (w tys. zł) | Rok 2005 w tys. PLN | Źródła finansowania (w tys. zł) | Rok 2006 w tys. PLN | Źródła finansowania (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki UE | Inne |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki UE | Inne |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki UE | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |
| Modernizacja drogi 005100L w - Stoczku | 75 | 75 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa dróg 005103L, 005104L i 005105L w Ziółkowie | 1.471,4 | 3,4 | O,6 | 0,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 220 | 147 | 1.101 | 0 |
| Modernizacja drogi 005107L w Nowej Wólce | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa drogi 005108L w Radzicu Nowym | 403,3 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 300 | 0 |
| Modernizacja drogi 005109L w Kolonii Zawieprzycach | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005112L w Jawidzu | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa ciągu dróg 005113L i 005114L w Jawidzu | 668,3 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 91 | 61 | 455 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005115L w Jawidzu-Stoki | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 76,5 | 51 | 382,5 | 0 |
| Modernizacja drogi 005120L w Kolonii Charlęż | 645 | 245 | 100 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 40 | 300 | 0 |
| Modernizacja drogi 005122L w Spiczynie Kolonii Spiczyn | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005124L w Kolonii Spiczyn | 28,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 28,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005125L w Kolonii Spiczyn | 28,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 28,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005127L w Kolonii Spiczyn | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizacja drogi 005130L w Ludwikowie Górnym | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa parkingu i chodnika w Jawidzu | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| BUDOWA KANALIZACJI |
| Budowa kanalizacji w Kijanach | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| MODERNIZACJA SIECI URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ |
| Modernizacja hydroforni w Charlężu | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| Zakup pojemników | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH |
| Budowa sali sportowej w Jawidzu | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 6 | 45 | 0 | 1460 | 219 | 146 | 1095 | 0 |
| Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa boisk sportowych w Jawidzu wraz z infrastrukturą | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTURA KULTURALNA |
| Budowa sceny koncertowo- teatralnej w Zawieprzycach | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 40 | 0 |
| Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| INFRASTRUKTURA KULTURALNO-OŚWIATOWA |
| Rozbudowa przedszkola w Spiczynie | 288,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
| Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach | 156,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 32 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,6 | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 |
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO |
| Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim – II etap | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
| Budowa strażnicy w Januszówce | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup samochodu strażackiego | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6836,7 | 330 | 139,1 | 183,4 | 7,5 | 0 | 221,1 | 170,1 | 6 | 45 | 0 | 6285,6 | 1950,8 | 626,3 | 3708,5 | 0 |