Załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/08

z dnia 28 listopada 2008 r.

Rady Miejskiej w Działoszynie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Działoszyn na lata 2008-2015

Działoszyn, kwiecień 2008r.

Spis treści

Wstęp	3

1. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji	4

1.1. Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów	5

1.2. Charakterystyka poszczególnych obszarów – uzasadnienie wyboru obszarów	7

1.3. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji	8

1.4. Działania planowane do realizacji	9

2. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarach rewitalizowanych	11

2.1. Zagospodarowanie przestrzenne	11

2.1.1. Zasoby kulturalno-przyrodnicze miasta	11

2.1.2. Infrastruktura techniczna	12

2.1.4. Granice stref ochrony konserwatorskiej	14

2.1.5. Uwarunkowania ochrony środowiska	16

2.2. Gospodarka	17

2.3. Sfera społeczna	19

2.3.2. Problemy związane z ubóstwem i bezrobociem	23

2.3.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych	25

2.3.4. Przestępczość	25

2.3.5. Struktura organizacji pozarządowych	26

2.3.6. Mniejszości narodowe i etniczne, imigranci i uchodźcy	27

2.4. Analiza kryzysowości obszarów rewitalizowanych	27

2.5. Analiza SWOT	31

3. Planowane działania w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym	35

3.1. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Działoszyn	35

3.2. Zadania inwestycyjne realizowane przez beneficjentów zewnętrznych	38

3.3. Działania nie inwestycyjne wspierające proces rewitalizacji	39

4. Plan finansowy realizacji rewitalizacji	40

5. System wdrażania	43

6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji	44

7. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych	45

# Wstęp

Lokalny Program Rewitalizacji to wielokierunkowy dokument definiujący zakres prac planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji obszarów zdiagnozowanych jako kryzysowe na terenie miasta Działoszyn. Celem niniejszego dokumentu jest koordynacja działań zaplanowanych w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej, mających na celu wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszarów wskazanych do rewitalizacji. Ze względu na odrębną specyfikę wyznaczono trzy obszary wymagające intensywnego wsparcia:

- historyczne centrum miasta - teren o ogromnym, niewykorzystanym potencjale turystycznym, którego odnowa gwarantuje szerokie oddziaływanie na całe miasto, pobudzenie przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców,

- dwa obszary zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.

Kryzysowość obszarów została zdefiniowana zgodnie z „Zasadami przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013”, a także „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa”.

Niniejszy dokument jest podstawą dla Gminy Działoszyn, a także beneficjentów zewnętrznych, którzy realizują swoje projekty na obszarach wskazanych do rewitalizacji, do ubiegania się o współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: „Odnowa obszarów miejskich”.

Cele i działania Lokalnego Programu Rewitalizacji są zgodne z założeniami dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym.

# 1. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Miasto Działoszyn położone jest w województwie łódzkim w powiecie pajęczańskim - Gmina Działoszyn jest największą gminą powiatu i stanowi 15% jej powierzchni. Liczba mieszkańców Działoszyna wynosi 6 588 osób, a powierzchnia 494 ha.

Położenie Działoszyna na mapie Polski i powiatu pajęczańskiego

Działoszyn posiada atrakcyjne położenie z punktu widzenia komunikacyjnego i urbanistycznego. W promieniu 26 km od miasta znajduje się krajowa trasa nr 8, z którą łączy gminę droga wojewódzka nr 486. Działoszyn leży w niezbyt dalekim sąsiedztwie 6 dużych miast:

| Miejscowość | Odległość dzieląca gminę |
| --- | --- |
| Warszawa | 225 km |
| Wrocław | 148 km |
| Łódź | 120 km |
| Sieradz | 73 km |
| Częstochowa | 41 km |
| Wieluń | 26 km |

Dodatkowym atutem Działoszyna jest położenie gminy na granicy zetknięcia się trzech dużych regionów: województwa łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

## 1.1. Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

Obszary kryzysowe na terenie miasta Działoszyn zdefiniowano na podstawie zapisów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz analizy problemów obserwowanych na terenie miasta Działoszyn, której dokonano podczas spotkania roboczego pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy.

Na terenie trzech obszarów wskazanych do rewitalizacji kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze, które wraz z postępującą degradacją  terenów oraz obiektów składają się na sytuację kryzysową i wymagają intensyfikacji działań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji tych obszarów.

Poniższa mapka przedstawia obszary wskazane do rewitalizacji. Zajmują one około 41% powierzchni miasta, mieszka tu około 79% ludności Działoszyna.

|  | Obszar I | Obszar II | Obszar III |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia jako % powierzchni miasta | 22,3% | 4,5% | 14% |
| Mieszkańcy jako % ludności miasta | 23,6% | 9,3% | 46,5% |
| Ulice wchodzące w skład obszaru | - Ożegowska (wschodnia część) - Zachodnia (północna) - Brzozowa, - Dębowa, - Lipowa, - Wiatrakowa, - Klonowa, - Szewska -Wieluńska, - Cmentarna, - Wronia, - Podgórna, - Kościelna, - Bugaj, - Leśna, - Rymarska, - Plac Kościuszki, - Zamkowa, - Narutowicza, - Żurawia, - Bankowa, - Łąkowa, - Plac Wolności, - Podłęczna, - Polna, - Prosta(część), - Niecała (część), - Piłsudskiego(fragment) | - Skarbczyńskich (północna część) - Wiśniowa (wschodnia) - Piłsudskiego (strona południowa) - Staromiejska (zachodnia) - Ogrodowa, - Polna (część), - Prosta (część) | - Piłsudskiego (strona północna) - Częstochowska(zachodnia) - Przemysłowa(zachodnia) - Dmowskiego(wschodnia) - Grota-Roweckiego(wschodnia) - Targowa, - Krótka, - Usługowa, - Bolesława Chrobrego, - Starzyńskeigo, - Konopnickiej, - 1000lecia PP, - 25-lecia PRL, - Armii Krajowej, - Jana Pawła II, - Szkolna, - Wyzwolenia, - Żeromskiego, - Paderewskiego, - Sienkiewicza |

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, obszar III jest to najgęściej zaludniony teren  miasta: mieszka tu prawie 50% mieszkańców Działoszyna. Również obszar II jest stosunkowo gęsto zaludniony. Wynika to z faktu lokalizacji na tych terenach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Zagęszczeniu mieszkańców towarzyszy kumulacja zjawisk problemowych, co pokazuje analiza przeprowadzona w dalszej części opracowania.

## 1.2. Charakterystyka poszczególnych obszarów – uzasadnienie wyboru obszarów

Obszar I to teren Historycznego Działoszyna obejmujący funkcjonalne centrum miasta. Zlokalizowane są tu strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz część strefy ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych „B”.  Znajduje się tu również nieczynne wyrobisko oraz składowisko odpadów, które według studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy ma zostać poddane  rekultywacji i przeznaczone na teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Na terenie obszaru II zlokalizowane jest wielorodzinne osiedle mieszkaniowe wybudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a także obiekty użyteczności publicznej oraz tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Południowa część obszaru III to teren, który w przeszłości realizował funkcje turystyczno-rekreacyjne. W chwili obecnej teren ten niszczeje, a jego potencjał wynikający z walorów naturalnych jest niewykorzystany. Na terenie obszaru III zlokalizowane jest również osiedle wielorodzinne: bloki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” wybudowane były głównie w latach sześćdziesiątych (70%), a także w latach późniejszych w technologii wielkiej płyty.

Problemami wszystkich trzech obszarów jest niska atrakcyjność przestrzeni publicznej, w tym terenów zielonych, brak ładu przestrzennego oraz degradacja zlokalizowanych tu budynków użyteczności publicznej. Ponadto na terenie Działoszyna obserwuje się postępującą degradację wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, któremu towarzyszy kumulacja problemów społeczno-gospodarczych obserwowanych wśród mieszkańców „blokowisk”.

Na podstawie przeprowadzonej analizy skonstruowano tzw. „drzewo problemów” – diagram pokazujący logiczne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacjami postrzeganymi jako negatywne:

Skutki:

Problemy główne:

Przyczyny:

## 1.3. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji

Cel główny: Przywrócenie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz ożywienie społeczno-gospodarcze  obszarów kryzysowych na terenie Działoszyna

Cele szczegółowe:

1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych

2. Poprawa standardu obiektów użyteczności publicznej

3. Stworzenie terenów o funkcjach sportowo-rekreacyjnych w oparciu o istniejące zasoby naturalne

4. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych

5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

7. Poprawa bezpieczeństwa

8. Ochrona środowiska naturalnego

## 1.4. Działania planowane do realizacji

Realizacji wskazanych wyżej celów Programu służyć będą następujące działania realizowane na terenie obszarów rewitalizowanych:

| Działanie | Lokalizacja | Realizowane cele szczegółowe |
| --- | --- | --- |
| Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej (biblioteka, policja, ośrodek zdrowia, obiekty szkolne, dom kultury) | Obszary: I, II, III | 2. Poprawa standardu obiektów użyteczności publicznej 8. Ochrona środowiska naturalnego |
| Modernizacja targowiska, zagospodarowanie terenów do celów handlowych | Obszar II | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości |
| Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta | Obszary: I, II, III | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 3. Stworzenie terenów o funkcjach sportowo-rekreacyjnych w oparciu o istniejące zasoby naturalne 7. Poprawa bezpieczeństwa 8. Ochrona środowiska naturalnego |
| Adaptacja budynku na cele mieszkalne – mieszkania socjalne | Obszar I | 4. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu |
| Rekultywacja składowiska odpadów – zagospodarowanie terenów | Obszar I | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 3. Stworzenie terenów o funkcjach sportowo-rekreacyjnych w oparciu o istniejące zasoby naturalne 5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 8. Ochrona środowiska naturalnego |
| Przebudowa ulic, budowa parkingów | Obszary I i II | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 7. Poprawa bezpieczeństwa |
| Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury | Obszar I | 2. Poprawa standardu obiektów użyteczności publicznej 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 7. Poprawa bezpieczeństwa |
| Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w otoczeniu rzeki Warty | Obszar III | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 3. Stworzenie terenów o funkcjach sportowo-rekreacyjnych w oparciu o istniejące zasoby naturalne 5. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 7. Poprawa bezpieczeństwa |
| Odrestaurowanie kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie | Obszar I | 1. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym terenów zielonych 2. Poprawa standardu obiektów użyteczności publicznej |

Wszystkie inwestycje planowane do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

# 2. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarach rewitalizowanych

## 2.1. Zagospodarowanie przestrzenne

### 2.1.1. Zasoby kulturalno-przyrodnicze miasta

Miasto i jego okolice są bardzo bogate w miejsca godne zwiedzania i atrakcje turystyczne. W Działoszynie zlokalizowany jest m.in. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku odbudowany w latach 1957-61 oraz rokokowy kościół p.w. Św. Magdaleny z 1787 roku. Obiekty te, zlokalizowane na terenie obszaru I wyznaczonego do rewitalizacji, to najciekawsze atrakcje architektoniczne Działoszyna.

Działoszyn jest również bogaty w walory przyrodnicze. Na wyspach zlokalizowanych na terenie III obszaru wskazanego do rewitalizacji znajdują się lasy, które zachowały w dobrym stanie walory naturalne. W przeszłości były to tereny rekreacji i wypoczynku mieszkańców, które utraciły swoje pierwotne funkcje. Obecnie tereny te, pomimo wielkiego potencjału nie są użytkowane.

Od strony zachodniej i południowo-wschodniej Działoszyn otaczają również tereny leśne. W Załęczańskim Parku Krajobrazowym znajdziemy ciekawe formy skał wapiennych oraz skamieniałości. Na tych terenach można doskonale wypocząć i odetchnąć świeżym powietrzem.

### 2.1.2. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura komunikacyjna

Obsługę komunikacyjną gminy Działoszyn zapewnia system dróg o znaczeniu krajowym (droga nr 42), wojewódzkim (nr 486, 491), regionalnym, powiatowym i lokalnym. Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa należąca do Magistrali Śląsk – Gdynia (Porty). W odległości 120 km od Działoszyna znajduje się najbliższe lotnisko o randze krajowej w Łodzi, z którego realizowane są połączenia lotnicze z Warszawą i miastami europejskimi. Na terenie gminy znajdują się dwa mosty stalowe trwałe, posiadające łączną długość 200 m. Ich stan jest średnio zadawalający ze skłonnością ku złemu.

Stan dróg na terenie miasta i gminy nie jest dobry. Wiele dróg na terenach zabudowanych nie posiada nawierzchni uszlachetnionej i chodników, w centrum miasta brak jest dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Są to istotne problemy, zwłaszcza wobec obserwowanego od kilku lat bardzo dużego wzrostu liczby samochodów i zwiększonego natężenia ruchu w mieście.

Zaopatrzenie w wodę

Miasto Działoszyn jest zwodociągowanie w 100%. Do sieci wodociągowej w gminie podłączonych jest większość gospodarstw.  Woda pobierana jest w ośmiu punktach. Gmina Działoszyn nie posiada stacji uzdatniania wody, gdyż ze względu na dobry stan czystości wydobywanych wód, nie ma potrzeby budowy stacji.

Odprowadzanie ścieków

Gmina posiada jedynie częściowo rozbudowany system odprowadzania i neutralizowania ścieków sanitarnych. Aktualnie na terenie gminy działają 3 oczyszczalnie ścieków, w tym modernizowana obecnie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Działoszynie. Samo miasto posiada sieć obejmującą 90% terenu.

Gospodarka odpadami

Do września 2007 roku na terenie Gminy Działoszyn znajdowało się jedno wysypisko, na które zwożone były odpady stałe. Po zamknięciu składowiska działalność związaną z wywozem śmieci przejęła firma Eko – Region Bełchatów, która wywozi śmieci na własne składowisko zlokalizowane na terenie Gminy Pajęczno. Największa ilość odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych wytwarzana jest przez Cementownię „WARTA” S.A., która wytwarza także odpady niebezpieczne przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom oraz wykorzystywane do rekultywacji wyrobisk.

Zgodnie z ,,Koncepcją przestrzenno-architektoniczną zagospodarowania terenu nieczynnego wyrobiska ze zrekultywowanym składowiskiem” teren składowiska będzie poddany rekultywacji wraz z nieczynnym wyrobiskiem po żwirowni, a po rekultywacji przeznaczony na tereny rekreacyjne.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Energia elektryczna dostarczana jest dla odbiorców w mieście i gminie Działoszyn za pośrednictwem stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „Działoszyn” zlokalizowanej w Działoszynie. Istniejący system zasilania miasta i gminy Działoszyn zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Zaopatrzenie w ciepło

Na obszarze gminy w budynkach użyteczności publicznej, w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz w gospodarstwach indywidualnych funkcjonują kotłownie opalane paliwem stałym (węgiel, koks, „ekobrykiet”). Uzupełnieniem energetyki grzewczej są rozwiązania indywidualne na propan-butan. Gmina sukcesywnie realizuje redukcję przestarzałych kotłowni zastępując je nowymi na paliwo proekologiczne. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Wartą ogrzewana jest olejem lekkim i średnim.

Zaopatrzenie w gaz

Na terenie miasta i gminy nie występuje sieć przewodowa gazu ziemnego. Ewentualne potrzeby gazu realizowane są z butli bądź ze zbiorników napełnianych gazem płynnym. Możliwości rozwoju gazyfikacji przewodowej zaistnieją po wybudowaniu projektowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia tj. odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia.

Telekomunikacja

W ostatnim czasie nastąpił istotny postęp w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Na terenie gminy działa dwóch operatorów telekomunikacyjnych. Nastąpił także szybki rozwój sieci telefonii komórkowej. Na terenie gminy zlokalizowane są 3 stacje bazowe telefonii komórkowej – dwie w północnej części miasta Działoszyn oraz jedna stacja w północnej części gminy.

2.1.3. Własność budynków

Analiza struktury zasobów mieszkaniowych w mieście Działoszyn wg form własności w 2006 roku wykazuje, że większość mieszkań należy do osób fizycznych: 58,3% ogółu mieszkań o łącznej powierzchni 103 271 m2. Znaczny udział w badanej strukturze posiadają również zasoby spółdzielni mieszkaniowych (41,2% ogółu o wyraźnie mniejszej powierzchni 45 543 m2). Pozostałe zasoby (mieszkania komunalne, zakładów pracy i TBS) stanowią łącznie 0,5% ogółu powierzchni mieszkaniowych.

Struktura zasobów mieszkaniowych wg form własności w mieście Działoszyn (stan na 31.12.2006)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

### 2.1.4. Granice stref ochrony konserwatorskiej

Na obszarze miasta Działoszyna wyznaczono dwie strefy ochrony konserwatorskiej "A" (ścisłej ochrony):

- teren kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny i dzwonnicy przykościelnej w mieście Działoszyn,

- teren pałacu Męcińskich wraz z założeniem parkowym w mieście Działoszyn.

Tereny te zlokalizowane są na terenie obszaru rewitalizowanego I.

Strefy utworzono dla ochrony układu urbanistycznego oraz ochrony warstw archeologicznych. Obowiązuje priorytet zachowania, odtwarzania i eksponowania walorów zabytkowych elementów układu. Wszelkie naruszenia stanu istniejącego (w zakresie funkcji, parcelacji, przekształcenia i uzupełnienia zabudowy oraz towarzyszących jej elementów środowiska przyrodniczego) wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa B – ochrony konserwatorskiej wybranych elementów środowiska kulturowego obejmuje układy przestrzenne miejscowości o zachowanym historycznym rozplanowaniu, historycznej zabudowie i wartościowych walorach naturalnych:

- miejski układ przestrzenny miasta Działoszyn (fragmenty obszarów rewitalizowanych I i II),

- istniejące układy rozplanowania wsi Bobrowniki i Kiedosy.

Na terenach objętych strefą obowiązuje:

- zachowanie i konserwacja zabudowy zabytkowej i posiadającej walory kulturowe,

- zachowanie historycznego układu rozplanowania – układ ulic, dróg, placów,

- zachowanie historycznych podziałów własnościowych,

- zachowanie komponowanych układów terenowych i zaprojektowanej zieleni,

- dostosowanie nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, skali i formy architektonicznej do lokalnej tradycji budowlanej lub lokalnie zakaz nowej zabudowy,

- usunięcie dysharmonizujących nawarstwień,

- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat przekształceń formy zabudowy istniejącej oraz lokalizacji, skali i formy nowej zabudowy,

- ochrona archeologiczna zgodnie z zapisami dla strefy „OW”.

Strefa E – ochrony ekspozycji, która obejmuje teren umożliwiający ekspozycję przestrzenną wokół dawnego założenia pałacowo – parkowego Męcińskich z początku XVII w., teren umożliwiający ekspozycję elektrowni wodnej od strony terenów zainwestowanych kubaturowo oraz teren umożliwiający ekspozycję  przestrzenną wokół kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Działoszynie.

Na terenach objętych strefą obowiązuje:

- ustalenie nieprzekraczalnych gabarytów nowej zabudowy,

- ograniczenia w lokalizacji reklam (zakaz lub określenia dopuszczalnych form i nieprzekraczalnych gabarytów),

- uzyskanie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat ewentualnych odstępstw od powyższych rygorów, jak również na temat podziałów własnościowych (ustalenie wielkości działek), nasadzeń, zmian ukształtowania terenu.

Strefa OW - strefa obserwacji i ochrony archeologicznej, która obejmuje rejony osadnictwa pradziejowego i historycznego, na terenach objętych strefą obowiązuje:

- uzgodnienie z WKZ inwestycji związanych z naruszeniem stratygrafii nawarstwień ziemnych celem przeprowadzenia badań wyprzedzających oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji.

### 2.1.5. Uwarunkowania ochrony środowiska

Na obszarze stref urbanizacji obowiązuje zachowanie (zakaz zmiany użytkowania) i ochrona istniejących terenów zieleni wysokiej i niskiej urządzonej - lasy, parki, skwery, zieleń przyuliczna oraz wzbogacanie terenów zainwestowania w obszary zieleni urządzonej.

Ochrona środowiska na terenie gminy dotyczy przede wszystkim obszarów:

- dna dolin rzecznych,

- systemu terenów zieleni i obszarami objętymi ochroną, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

- terenów gleb chronionych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- elementów krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, podlegającego ochronie konserwatorskiej.

Ochronie prawnej w głównej mierze podlegają rezerwaty przyrody, Załęczański Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Ich ochrona (na zasadach zrównoważonego rozwoju) polega głównie na ograniczeniu ich zagospodarowania do form nieuciążliwych i wykluczeniu działań, które mogłyby naruszyć równowagę przyrodniczą.

## 2.2. Gospodarka

Gospodarka gminy nie stoi na wysokim poziomie, najwięksi pracodawcy wymienieni zostali w poniższej tabeli.

| NAZWA ZAKŁADU PRACY | BRANŻA | PRZYBLIŻONA LICZBA PRACOWNIKÓW |
| --- | --- | --- |
| Cementownia „Warta” S.A. w Działoszynie | produkcja materiałów budowlanych | 784 |
| „Rubor” sp. zoo. z siedzibą w Trębaczowie | wykonanie i montaż konstrukcji stalowych | 98 |
| Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno -Spożywczego „ANITA” w Działoszynie | przetwórstwo spożywcze | 398 |
| Przetwórstwo Owoców i Warzyw PPH „Fructos" K&K s.c w Działoszynie | przetwórstwo spożywcze | 29 |
| Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldi-Ben" Zalesiaki | przetwórstwo spożywcze | 34 |
| Przedsiębiorstwo Transportowo — Spedycyjne „Cemet” S.A. Warszawa Samodzielna Placówka Terenowa w Działoszynie | transport | 11 |
| Kamieniołom Raciszyn | wydobywanie surowców naturalnych |  |
| Przetwórnia Owoców i Warzyw - Zakład Produkcyjny „Victus" SC. w Działoszynie | przetwórstwo spożywcze, produkcja żywności | 48 |
| „Minerał” sp. z o.o. | wydobywanie surowców naturalnych | 47 |

Źródło: umig w Działoszynie

Według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi na terenie gminy Działoszyn w 2005 r. działało 1150 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, które w rozbiciu na poszczególne formy działalności produkcyjno - usługowej przedstawiały się następująco:

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - 16,

- przemysł – 184,

- budownictwo – 85,

- handel, naprawy - 529;

- hotele, restauracje - 28;

- transport, łączność, gospodarka magazynowa - 67;

- pośrednictwo finansowe - 20;

- obsługa nieruchomości i firm - 88.

59,5% podmiotów działających w 2005 r. w gminie Działoszyn funkcjonowało na terenie miasta Działoszyn.

Analizując strukturę gospodarki narodowej wg zarejestrowanych w rejestrze REGON w ramach sekcji PKD należy zauważyć tendencję spadkową w ilości nowopowstałych firm na terenie miasta (6,3 % spadek w roku 2006 w porównaniu z rokiem poprzednim), co przełożyło się na spadek zarejestrowanych jednostek gospodarczych na przestrzeni 2002-206 o 3,3%. Jednocześnie w badanym okresie na terenie wiejskim gminy obserwujemy wzrost ogółu zarejestrowanych podmiotów o 8,6%, na co wpływ miał głównie systematyczny i stabilny wzrost jednostek sektora prywatnego.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w Mieście Działoszyn w latach 2002-2006

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

W 2005 roku w gminie Działoszyn do kategorii osób pracujących zaliczonych było 2550 osób, co stanowiło 19,7% ogółu ludności gminy. Analizując strukturę pracujących w gminie Działoszyn należy stwierdzić, iż 71,1% pracujących należy do sektora przemysł i budownictwo. Liczny pod względem pracujących jest także sektor usług (28,7% pracujących). Opisana struktura w powiecie pajęczańskim charakteryzuje się znacznie niższym niż w gminie Działoszyn odsetkiem pracujących w przemyśle i budownictwie oraz znacznie wyższym odsetkiem pracujących w usługach. Zarówno w gminie Działoszyn, jak również na terenie całego powiatu pajęczańskiego nieznaczny jest odsetek osób pracujących w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie.

|  | Pracujący ogółem |
| --- | --- |
|  | rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo | przemysł i budownictwo | usługi |
|  | liczba osób | % pracujących ogółem | liczba osób | % pracujących ogółem | liczba osób | % pracujących ogółem |
| gmina Działoszyn | 5 | 0,2 | 1814 | 71,1 | 731 | 28,7 |
| powiat pajęczański | 151 | 2,5 | 2980 | 48,4 | 3022 | 49,1 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyn

## 2.3. Sfera społeczna

2.3.1. Struktura demograficzna i społeczna

Miasto i Gminę Działoszyn zamieszkują 13 184 osoby, z czego 6 588 osób to mieszkańcy miasta. Osoby te stanowią 49,97% liczby ludności gminy, 12,4% ludności zamieszkałej powiat pajęczański oraz 0,26% ogółu ludności województwa łódzkiego. W mieście Działoszyn na 3157 kobiet przypada 3106 mężczyzn, co w przeliczeniu daje 100 mężczyzn przypadających na 101 kobiet.

Średnia gęstość zaludnienia obszaru gminy wynosiła w 2006 roku 107 osób/km2, była ona zatem niższa niż średnia w kraju (124 osoby/km2) oraz w województwie łódzkim (141 osób/km2) . W ostatnich latach średnie zaludnienie w mieście i gminie uległo poprawie i wynosi 109,6 osób/km2 (stan na 1.VI.2007 r .; dane Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn).

Analizując zmiany liczby mieszkańców obszaru miejskiego i wiejskiego w latach 2002-2006 można zauważyć prawie dwukrotnie większy spadek liczby ludności na terenie miasta (spadek o 2,03% w porównaniu do 1,2% na obszarze wiejskim). Różnicą w strukturze ludności badanych jednostek jest również nieznaczna przewaga kobiet w stosunku do mężczyzn w mieście, przy odwrotnej sytuacji na obszarze wiejskim.

Liczba ludności wg miejsca zameldowania w Mieście i Gminie Działoszyn w latach 2002-2006 (stan na 31.12)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Obecny układ struktury ludności wg płci i wieku jest w znacznej mierze wynikiem dotychczasowych naturalnych ruchów demograficznych. Analiza ruchu naturalnego w ostatnich latach obrazuje poprawiającą się tendencję w przyroście naturalnym w gminie, którego poziom, po znacznych spadkach w latach 2002-2004, w ostatnim badanym roku wzrósł do wartości -1, jednakże jest to najwyższa wartość w analizowanym okresie, na którą miał wpływ przede wszystkim wzrost urodzeń żywych oraz spadek zgonów ogółem. Sytuacja demograficzna w mieście nie jest tak jednoznaczna i klarowna; przyrost naturalny, mimo, iż oscyluje wokół wartości dodatnich charakteryzuje się znaczną niestabilnością.

Ruch naturalny wg płci w Mieście i Gminie Działoszyn w latach 2002-2006 (stan na 31.12)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Badając wskaźnik obciążenia demograficznego zauważamy negatywne wzrastające tendencje świadczące o starzeniu się społeczeństwa miasta. W ostatnich latach dynamicznie wzrastają zarówno wskaźniki mierzące stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, jak i ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (poniższy wykres).

Wskaźnik obciążenia demograficznego w mieście Działoszyn w latach 2002-2006 (stan na 31.12)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Na terenie Działoszyna w ostatnich latach obserwuje się ujemne saldo migracji w ruchu wewnętrznym. Podobną tendencją cechuje się sytuacja powiatu pajęczańskiego, jednak w mniejszym stopniu (poniższe wykresy).

Migracje na pobyt stały wg typu i kierunku w ruchu wewnętrznym w Działoszynie i na terenie powiatu pajęczańskiego w latach 2002-2006 (stan na 31.12)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Również tendencje obserwowane w ruchu zewnętrznym są niepokojące: w badanym okresie, poza rokiem 2003  obserwujemy ujemne saldo migracji.

Migracje na pobyt stały wg typu i kierunku w ruchu zewnętrznym w Działoszynie i na terenie powiatu pajęczańskiego (stan na 31.12)

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

### 2.3.2. Problemy związane z ubóstwem i bezrobociem

Bezrobocie

Poziom bezrobocia najlepiej odzwierciedla stopa bezrobocia. W latach 2003-2007 na terenie miasta i gminy obserwujemy stabilny poziom stopy bezrobocia, przy spadkowym trendzie na terenie całego powiatu:

| rok | stopa bezrobocia w % |
| --- | --- |
|  | miasto Działoszyn | gmina Działoszyn | powiat pajęczański |
| 2003 | 11,7 | 10,9 | 15,6 |
| 2004 | 10,5 | 10,4 | 19,0 |
| 2005 | 10,4 | 9,8 | 16,6 |
| 2006 | 10,0 | 10,1 | 15,4 |
| koniec marca 2007 | 10,1 | 10,4 | 13,8 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyn

Trudna sytuacja na rynku pracy dotyczy zwłaszcza ludzi młodych tj. w grupie wiekowej    18 - 34 lata, którzy w 2007 roku stanowili ponad 50% wszystkich osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia w najtrudniejszej sytuacji są osoby z wykształceniem zawodowym, które w maju 2007 roku stanowiły 34,5% ogółu bezrobotnych (tj. 239 osób). Natomiast najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mają osoby z wykształceniem wyższym stanowiąc 7,0% ogółu bezrobotnych (tj. 49 osób). Sytuacja ta świadczy o tym, że pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania wobec poszukujących pracy.

O dotkliwości i powadze bezrobocia świadczy czas pozostania bezrobotnych bez pracy. O pozostawaniu przez dłuższy okres bez pracy decydują różnorodne czynniki takie jak: wiek, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe czy staż pracy. W maju 2007 r. 45,7% ogółu bezrobotnych stanowili ci, którzy pozostali bez pracy powyżej 12 miesięcy (tj. 317 osób).

Pomoc społeczna

Analizując łączną liczbę osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, obserwuje się spadek liczby osób korzystających z pomocy:

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta i gminy

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie

Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej zarówno na terenie miasta, jak i całej gminy są ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Analizując przyczyny korzystania z pomocy społecznej ludności w Mieście Działoszyn w latach 2005-2007 należy zauważyć pozytywne trendy spadku liczby osób, które otrzymują pomoc z powodu ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czy też alkoholizmu. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby ludności korzystającej z pomocy z powodu sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby.

Według Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie mieszkańcy poszczególnych obszarów rewitalizowanych borykają się z następującymi problemami:

- Obszar I – narkomania, bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm,

- Obszar II – bezrobocie oraz ubóstwo,

- Obszar III – bezrobocie, narkomania, alkoholizm oraz ubóstwo.

Ponadto należy podkreślić, iż mieszkańcy powyżej analizowanych obszarów zmagają się z podstawowymi problemami materialnymi, jakie dotykają także pozostałych mieszkańców Działoszyna.

### 2.3.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych

Średni dochód na mieszkańca wyniósł w gminie Działoszyn 1 868,47 zł  w 2006r. i osiągnął jedną z niższych wartości wśród gmin powiatu pajęczańskiego (poniższa tabela).

Porównanie dochodów gospodarstw domowych powiatu pajęczańskiego (2006r.)

| Gmina | Średni dochód na mieszkańca |
| --- | --- |
| Pajęczno | 1 653,04 zł |
| Strzelce Wielkie | 1 752,88 zł |
| Nowa Brzeźnica | 1 863,85 zł |
| Sulmierzyce | 1 955,19 zł |
| Rząśnia | 1 946,60 zł |
| Siemkowice | 1 984,57 zł |
| Kiełczygłów | 1 923,00 zł |
| Działoszyn | 1 868,47 zł |

Źródło: www.powiatpajeczno.pl

### 2.3.4. Przestępczość

Wśród przestępstw popełnianych na terenie miasta, jak i gminy największy udział mają kradzieże, jednakże w ostatnich latach zauważa się ich systematyczny spadek. Zarówno w Mieście jak i Gminie Działoszyn w ostatnich latach odnotowuje się spadek ogólnej liczby przestępstw (bez uwzględnienia przestępstw drogowych). W mieście Działoszyn spada również liczba interwencji policyjnych, natomiast w gminie ich wielkość nie ulega obniżeniu.

Liczba przestępstw oraz interwencji Policji w latach 2005-2007 w Gminie i Mieście Działoszyn

Źródło: Dane Komisariatu Policji w Działoszynie

Według informacji przekazanych przez Komisariat Policji w Działoszynie na terenie miasta zdarzenia o charakterze przestępczym wyraźnie kumulują się na terenie obszarów rewitalizowanych, przy czym najbardziej zagrożonym terenem jest rejon osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Wartą (obszar III wskazany do rewitalizacji). W rejonie tym notuje się największą ilość wykroczeń zniszczenia mienia, zakłócanie ładu i porządku, a także spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

### 2.3.5. Struktura organizacji pozarządowych

Na terenie miasta i gminy działają następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PROMYK SŁOŃCA”, ul. Piłsudskiego 21B, Działoszyn

- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

ul. Podłęczna 39, Działoszyn

- Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „KROKUS”

ul. Piłsudskiego 19, Działoszyn

- Klub Sportowy „Warta” w Działoszynie

ul. Sportowa 1, Działoszyn

- Klub Sportowy „Warta”

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

ul. Ogrodowa 3a, Działoszyn

- Ludowy Zespół Sportowy w Trębaczewie

ul. Północna 11a, Trębaczew

- Ludowy Klub Sportowy w Szczytach

ul. Niżankowska 58, Szczyty

- Ludowy Klub Sportowy w Bobrownikach

Bobrowniki 43

- Ludowy Klub Sportowy w Raciszynie

ul. Działoszyńska 44, Raciszyn

### 2.3.6. Mniejszości narodowe i etniczne, imigranci i uchodźcy

Na terenie Działoszyna nie występuje problem mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów i uchodźców.

## 2.4. Analiza kryzysowości obszarów rewitalizowanych

Analizę kryzysowości obszarów rewitalizowanych przeprowadzono na podstawie wskaźników wymienionych w załączniku do wytycznych: Zasady przygotowania lokalnego programu rewitalizacji/zintegrowanego programu rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Negatywne trendy demograficzne

Na terenie obszarów rewitalizowanych obserwujemy negatywne trendy demograficzne: w latach 2005-2007 nastąpił znaczny odpływ ludności z obszarów II i III, poza tym udział ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie obszarów I i III jest znacznie wyższy niż średnia dla miasta. Jednocześnie na terenie obszaru II obserwujemy znaczny wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym przewyższający średnią dla miasta.

|  | Zmiana liczby ludności w latach 2005-2007 | Udział ludności w wieku poprodukcyjnym (2007r.) | Zmiana liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2005-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| obszar I | 1,2% | 17,6% | -0,7% |
| obszar II | -2,7% | 7,0% | 12,5% |
| obszar III | -2,3% | 14,5% | 8,4% |
| Miasto | -1,5% | 14,2% | 11,0% |
| Gmina | -0,4% | 14,7% | 2,1% |

Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie

Ubóstwo i bezrobocie

W ciągu trzech ostatnich lat na terenie miasta przeprowadzono 3 postępowania eksmisyjne (jedno w 2005r., dwa w 2006) – wszystkie na terenie obszaru rewitalizowanego III.

Analizując liczbę osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej na terenie poszczególnych obszarów, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wskaźnik ten nie przekracza średniej dla miasta i gminy. Z kolei liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców  na terenie obszaru I i II znacznie przewyższa średnie dla miasta i gminy (poniższa tabela).

|  | liczba osób uprawnionych do korzystania z pomocy społ. (2007r.) | liczba osób uprawnionych do korzystania z pomocy społ./1000 mieszk | osoby korzystające z pomocy społ. z powodu bezrobocia (2007r.) | osoby korzystające z pomocy społ. z powodu bezrobocia /1000 mieszk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar I | 38 | 24,05063 | 17 | 10,75949 |
| obszar II | 21 | 32,8125 | 11 | 17,1875 |
| obszar III | 56 | 18,53077 | 4 | 1,323627 |
| Miasto | 397 | 60,16975 | 55 | 8,335859 |
| Gmina | 611 | 46,34405 | 107 | 8,115898 |

Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przestępczość

Według danych Komisariatu Policji w Działoszynie obszary rewitalizowane to tereny, na których wyraźnie kumulują się zdarzenia o charakterze przestępczym: wszystkie przestępstwa i wykroczenia zanotowane w mieście w 2007 roku miały miejsce na ich terenie. Poniższa tabela pokazuje, że wskaźnik dotyczący przestępczości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na terenie obszarów wyraźnie przewyższa średnie dla miasta i gminy.

|  | Liczba przestępstw zanotowanych w 2007 roku | Przestępstwa w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | Liczba interwencji zanotowanych w 2007 roku | Interwencje w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | Przestępstwa i interwencje w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar I | 7 | 4,4303797 | 40 | 25,31646 | 29,74684 |
| obszar II | 8 | 12,5 | 23 | 35,9375 | 48,4375 |
| obszar III | 19 | 6,287227 | 57 | 18,86168 | 25,14891 |
| Miasto | 34 | 5,1530767 | 120 | 18,18733 | 23,34041 |
| Gmina | 52 | 3,9441748 | 245 | 18,58313 | 22,52731 |

Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie oraz Komisariatu Policji w Działoszynie

Poziom aktywności gospodarczej

W porównaniu do średniej dla miasta, niski poziom aktywności gospodarczej wśród mieszkańców obserwujemy na terenie obszaru I:

|  | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| obszar I | 94 | 59,4936709 |
| obszar II | 60 | 93,75 |
| obszar III | 236 | 78,0939775 |
| Miasto | 513 | 77,7508336 |
| Gmina | 855 | 64,851335 |

Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy

Niski poziom wydajności energetycznej budynków

Wszystkie spośród 31 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta znajdują się na obszarach rewitalizowanych: 29 na terenie obszaru III i 2 na terenie obszaru II. Cztery z tych budynków (obszar III) wybudowane zostały w latach osiemdziesiątych, jednak do tej pory nie przeprowadzono w nich żadnych prac termomodernizacyjnych. Jeden budynek zbudowano w roku 1990. Udział budynków spełniających normy energetyczne wynosi zatem 3% i zalicza się do niego jedynie najnowszy budynek.

Podsumowanie analizy wskaźników kryzysowości

Poniższa tabela przedstawia zestawione wartości wskaźników dotyczących kryteriów wyboru terenów wsparcia dla poszczególnych obszarów rewitalizowanych (na czerwono zaznaczono wartości przewyższające średnią dla miasta).

|  | Udział ludności w wieku poprodukcyjnym (2007r.) | Zmiana liczby ludności w latach 2005-2007 | Przestępstwa i interwencje w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obszar I | 17,6% | 1,2% | 29,74684 | 59,4936709 |
| obszar II | 7,0% | -2,7% | 48,4375 | 93,75 |
| obszar III | 14,5% | -2,3% | 25,14891 | 78,0939775 |
| Miasto | 14,2% | -1,5% | 23,34041 | 77,7508336 |

Zgodnie z wytycznymi każdy ze zdefiniowanych obszarów spełnia co najmniej dwa z kryteriów dotyczących kryzysowości w sferze społeczno-gospodarczej:

Obszar I:

- Niekorzystne trendy demograficzne

- Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

- Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

Obszar II:

- Niekorzystne trendy demograficzne

- Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

Obszar III:

- Niekorzystne trendy demograficzne

- Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

Ponadto obszary rewitalizowane charakteryzują się niskim poziomem wydajności energetycznej budynków: udział budynków wielorodzinnych spełniających normy energetyczne wynosi zaledwie 3%.

## 2.5. Analiza SWOT

| Mocne strony Działoszyna | Słabe strony Działoszyna |
| --- | --- |
| mało zdegradowane środowisko naturalne, dobre skomunikowanie gminy, występowanie walorów historycznych i materialnych dziedzictwa kulturowego, odpowiednia do potrzeb sieć punktów edukacyjnych, istnienie niewykorzystanych zasobów siły roboczej, zwłaszcza osób młodych w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, dobra koniunktura istniejących firm, dobrze rozwinięta opieka społeczna, dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa wysoki stopień zwodociągowania gminy, pozytywny obraz miasta i gminy w środowisku lokalnym, dość dobrze rozwinięta działalność kulturalna w tym imprezy okolicznościowe istnienie domu kultury, będącego animatorem życia kulturalnego w gminie. | brak gazyfikacji przewodowej, brak uzbrojonych obszarów inwestycyjnych, znikoma infrastruktura turystyczna: brak bazy noclegowo – gastronomicznej, zbyt mała ilość miejsc parkingowych, zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, brak publicznej infrastruktury turystycznej, słaba profesjonalna promocja gminy, starzenie się społeczeństwa, niska świadomość ekologiczna, niski poziom zaangażowania i inicjatyw pozarządowych wysoka stopa bezrobocia, w tym w grupie osób młodych w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, niska dynamika przyrostu nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, brak aktualnej spójnej strategii rozwoju gminy, niskie wykorzystanie funduszy UE. |
| Szanse | Zagrożenia |
| niewielka odległość od planowanej autostrady północ – południe, długofalowy trend wzrastający PKB, dostosowanie polskiego systemu prawnego do systemu prawa UE, dynamiczny wzrost usług turystycznych w skali kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczności ogólnokrajowej, polityka wielokierunkowego wspierania rozwoju obszarów wiejskich realizowana przez państwo i Unię Europejską, | małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych obszarem gminy, silna konkurencja w zakresie turystyki z sąsiadującymi gminami, relatywnie niski udział gminy w podatkach odprowadzanych z terenu gminy, niewystarczające subwencje zewnętrzne, skomplikowana procedura ubiegania się o środki UE, możliwość destabilizacji sytuacji polityczno – gospodarczej kraju. realny spadek przydziału środków z budżetu państwa przy jednoczesnym zwiększeniu zadań samorządowych. |

2.7. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego miasta i regionu

Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego, a także z następującymi dokumentami strategicznymi:

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 w zakresie następujących celów horyzontalnych NSRO:

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

6. Wyrównywanie szans rozwojowych.

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

Program Rewitalizacji jest zgodny z misją zawartą w strategii województwa, a także realizuje wszystkie trzy cele główne ww. dokumentu:

- Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa,

- Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa,

- Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą.

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Poszczególne zadania wpisują się w następujące osie priorytetowe RPO WŁ:

    - Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

    - Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

    - Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna

    - Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

      - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pajęczańskiego

Plan Rozwoju Gminy Działoszyn przyczynia się do realizacji celów wskazanych w ww. dokumencie:

        - CEL STRATEGICZNY II – ZACHOWANIE UNIKATOWEGO CHARAKTERU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I WYKORZYSTANIE GO DO POTRZEB GOSPODARKI POWIATU

        - CEL STRATEGICZNY III - WSPIERANIE KAPITAŁU LOKALNEGO I DZIAŁAŃ NA RZECZ POZYSKANIA KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

        - CEL STRATEGICZNY IV – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

        - CEL STRATEGICZNY V – POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE SŁUŻBY ZDROWIA, MIESZKALNICTWA, SZKOLNICTWA, KULTURY I SPORTU.

        - CEL STRATEGICZNY VI – WYPRACOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO, JAKO POWIATU SPRAWNIE ZARZĄDZANEGO I PRZYJAZNEGO

Lokalny Program Rewitalizacji jest ponadto spójny z dokumentami planistycznymi gminy:

- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2007-2013

Zaplanowane działania rewitalizacyjne przyczynią się do realizacji zwłaszcza 8. celu operacyjnego: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Działoszyn. Ponadto wpisują się w następujące cele:

1. Rozbudowa infrastruktury technicznej służącej wzmacnianiu lokalnych możliwości inwestycyjnych i komunikacyjnych,

2. Rozwój zaplecza dla rekreacyjno - turystycznego rozwoju gminy,

6. Zachowanie i wykorzystanie wartości kulturowych i przyrodniczych gminy,

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2007-2013

Środki na realizację zadań gminnych planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały zabezpieczone w WPI.

# 3. Planowane działania w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

## 3.1. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Działoszyn

A.1. Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie

Lata realizacji: 2009-2010

Budżet: 150 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Działoszynie

Lata realizacji: 2009-2010

Budżet: 280 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.3. Modernizacja targowiska w Działoszynie

Lata realizacji: 2007-2009

Budżet: 196 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

A.4. Zagospodarowanie terenu ul. Wiśniowa do celów handlowych „Zielony Rynek”

Lata realizacji: 2008

Budżet: 50 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba nowopowstałych obiektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

- Ilość miejsc pracy utworzonych na obszarze rewitalizowanym wskutek realizacji projektów [szt.]

A.5. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Działoszyn

Lata realizacji: 2008-2012

Budżet: 3 000 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

A.6. Zagospodarowanie działki przy ul. Wieluńskiej na cele socjalne

Lata realizacji: 2012-2013

Budżet: 200 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba nowopowstałych obiektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

A.7. Rekultywacja składowiska odpadów w Działoszynie

Lata realizacji: 2008-2010

Budżet: 1 200 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

- Ilość miejsc pracy utworzonych na obszarze rewitalizowanym wskutek realizacji projektów [szt.]

A.8. Przebudowa i modernizacja ul. Piłsudskiego w Działoszynie

Lata realizacji: 2010-2011

Budżet: 792 800

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

- Długość zmodernizowanych dróg na obszarze rewitalizowanym [mb.]

A.9. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Działoszynie

Lata realizacji: 2008-2009

Budżet: 80 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba nowopowstałych obiektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

A.10. Termomodernizacja Szkoły nr 2 w Działoszynie z przebudową dachu

Lata realizacji: 2007-2009

Budżet: 3 000 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.11. Termomodernizacja Szkoły nr 1 w Działoszynie

Lata realizacji: 2007-2009

Budżet: 350 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.12. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Działoszynie

Lata realizacji: 2007-2013

Budżet: 300 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.13. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Działoszynie

Lata realizacji: 2012-2013

Budżet: 1 000 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

A.14. Urządzenie terenów dla obsługi ruchu turystycznego w Działoszynie (pole namiotowe i przystań kajakowa)

Lata realizacji: 2011

Budżet: 35 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba nowopowstałych obiektów [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

## 3.2. Zadania inwestycyjne realizowane przez beneficjentów zewnętrznych

B.1. Odnowa zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” wraz z zagospodarowaniem terenów osiedlowych

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą”

Lata realizacji: 2008-2013

Budżet: 4 000 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

- Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji [m2]

B.2. Termomodernizacja strażnicy OSP w Działoszynie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie

Lata realizacji: 2007-2012

Budżet: 150 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

B.3. Odrestaurowanie kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny

Lata realizacji: 2009-2011

Budżet: 3 000 000 zł

Wskaźniki, na jakie oddziaływuje projekt:

- Liczba zrealizowanych projektów [szt.]

- Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji [szt.]

## 3.3. Działania nie inwestycyjne wspierające proces rewitalizacji

Działania planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- „Świat bez granic dla każdego z nas” – projekt planowany do realizacji w ramach poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, projektodawca: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

W ramach projektu planuje się wzbogacenie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta i gminy w celu wyrównania szans edukacyjnych.

Działania dotyczące pomocy społecznej

Na terenie obszarów rewitalizowanych aktywnie działają różnego typu organizacje takie jak: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Krokus”, Stowarzyszenie „Promyk Słońca”, Związek emerytów i rencistów, Stowarzyszenie „Złota nić”, Klub Emeryta oraz Stowarzyszenie „Chleb powszedni” BETEL.

Działania komplementarne do projektu z zakresu odnowy zasobów mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” prowadzi szeroką działalność wśród społeczności lokalnej: w budynku spółdzielni działa około 10 instytucji, którym nieodpłatnie udostępniane są pomieszczenia. Działa tu m.in. jedna z czterech na terenie województwa cywilnych orkiestr dętych. W najbliższym czasie Spółdzielnia planuje otworzyć w swoim budynku miejsce spotkań lokalnej społeczności pełniące role integracyjne: znajdować się tu będzie salka kinowa, świetlica, kawiarenka bez alkoholu, kawiarenka internetowa, a także wypożyczalnia kajaków. W chwili obecnej Spółdzielnia zatrudnia m.in. osoby o niskich kwalifikacjach ucząc je zawodu, a także osoby niepełnosprawne. Wskutek rozszerzenia działalności lokalnej stworzone zostanie dodatkowe miejsce pracy.

# 4. Plan finansowy realizacji rewitalizacji

Budżet i źródła finansowania działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji (zł)

| Nazwa zadania | Całkowita wartość projektu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Działoszynie |
| A.1. Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie | 150 000 |  |  | 75 000 | 75 000 |  |  |  |
| Budżet gminy: | 30 000 |  |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 120 000 |  |  | 60 000 | 60 000 |  |  |  |
| A.2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Działoszynie | 280 000 |  |  | 140 000 | 140 000 |  |  |  |
| Budżet gminy: | 56 000 |  |  | 28 000 | 28 000 |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 224 000 |  |  | 112 000 | 112 000 |  |  |  |
| A.3. Modernizacja targowiska w Działoszynie | 196 000 | 48 000 | 48 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| Budżet gminy: | 196 000 | 48 000 | 48 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| A.4. Zagospodarowanie terenu ul. Wiśniowa do celów handlowych „Zielony Rynek” | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Budżet gminy: | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| A.5. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Działoszyn | 3 000 000 |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |  |
| Budżet gminy: | 600 000 |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 2 400 000 |  | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |  |
| A.6. Zagospodarowanie działki przy ul. Wieluńskiej na cele socjalne | 200 000 |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
| Budżet gminy: | 200 000 |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
| A.7. Rekultywacja składowiska odpadów w Działoszynie | 1 200 000 |  | 400 000 | 400 000 | 400 000 |  |  |  |
| Budżet gminy: | 300 000 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 900 000 |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  |
| A.8. Przebudowa i modernizacja ul. Piłsudskiego w Działoszynie | 792 800 |  |  |  | 396 400 | 396 400 |  |  |
| Budżet gminy: | 237 800 |  |  |  | 118 900 | 118 900 |  |  |
| Środki zewnętrzne (GDDKiA): | 555 000 |  |  |  | 277 500 | 277 500 |  |  |
| A.9. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Działoszynie | 80 000 |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |
| Budżet gminy: | 80 000 |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |
| A.10. Termomodernizacja Szkoły nr 2 w Działoszynie z przebudową dachu | 3 000 000 | 80 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |  |  |  |  |
| Budżet gminy: | 600 000 | 80 000 | 228 000 | 292 000 |  |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 2 400 000 |  | 1 232 000 | 1 168 000 |  |  |  |  |
| A.11. Termomodernizacja Szkoły nr 1 w Działoszynie | 350 000 | 20 000 | 165 000 | 165 000 |  |  |  |  |
| Budżet gminy: | 70 000 | 20 000 | 17 000 | 33 000 |  |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 280 000 |  | 148 000 | 132 000 |  |  |  |  |
| A.12. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Działoszynie | 300 000 | 13 000 |  |  |  |  | 143 500 | 143 500 |
| Budżet gminy: | 60 000 | 13 000 |  |  |  |  | 18 300 | 28 700 |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 240 000 |  |  |  |  |  | 125 200 | 114 800 |
| A.13. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Działoszynie | 1 000 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| Budżet gminy: | 200 000 |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 800 000 |  |  |  |  |  | 400 000 | 400 000 |
| A.14. Urządzenie terenów dla obsługi ruchu turystycznego w Działoszynie (pole namiotowe i przystań kajakowa) | 35 000 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |
| Budżet gminy: | 10 500 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |
| Środki z EFRR | 24 500 |  |  |  |  | 24 500 |  |  |
| Projekty beneficjentów zewnętrznych |
| B.1. Odnowa zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” wraz z zagospodarowaniem terenów osiedlowych Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” | 4 000 000 |  | 850 000 | 750 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Środki własne spółdzielni: | 2 000 000 |  | 425 000 | 375 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 2 000 000 |  | 425 000 | 375 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| B.2. Termomodernizacja strażnicy OSP w Działoszynie Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Środki własne OSP: | 120 000 |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
| B.3. Odrestaurowanie kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny | 3 000 000 |  |  | 300 000 | 1 500 000 | 1 200 000 |  |  |
| Środki własne Parafii: | 450000 |  |  | 45 000 | 225 000 | 180 000 |  |  |
| Środki z EFRR (w ramach RPO WŁ) | 2 550 000 |  |  | 255 000 | 1 275 000 | 1 020 000 |  |  |

# 5. System wdrażania

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument otwarty, który poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie, ocenie i aktualizacji. Ze względu na długi okres planowania, wdrażanie założeń Programu jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do wytycznych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Bardzo ważnym elementem realizacji oraz aktualizacji Programu jest ciągła komunikacja społeczna. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami miasta odbywać się będzie w sposób ciągły podczas różnego rodzaju spotkań, seminariów oraz informacji dostępnych w urzędzie oraz na oficjalnej stronie internetowej Działoszyna. Aktualizacja Programu odbywać się będzie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Proces przyjmowania wniosków beneficjentów zewnętrznych o włączenie do Programu będzie miał charakter ciągły lub będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu. W aktualizacji programu za każdym razem uczestniczyć będą lokalni partnerzy społeczno-gospodarczy.

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta odpowiedzialny jest Burmistrz Działoszyna. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, jako instytucja wdrażająca, odpowiedzialny będzie za następujące działania dotyczące zadań gminnych:

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

- bezpośrednią realizację działań gminnych przewidzianych w Programie w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

Za realizację pozostałych działań odpowiedzialne będą poszczególne podmioty wymienione w dokumencie.

# 6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach systemu wdrażania i monitorowania Programu planuje się powołanie następujących organów:

Komitet Monitorujący, do którego zadań będzie należało:

- opiniowanie aktualizacji Programu,

- przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu.

Pełnomocnik ds. rewitalizacji, do którego zadań będzie należało:

- koordynacja Programu na obszarze miasta,

- promocja Programu oraz stworzenie systemu informacji o możliwościach i zasadach przystąpienia do Programu,

- organizacja systemu monitorowania,

- sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu,

- przygotowywanie aktualizacji Programu,

- współpraca z administracją rządową oraz samorządową w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych do współfinansowania Programu.

Na koniec pierwszego oraz drugiego podokresu planowania pełnomocnik ds. rewitalizacji sporządzi raporty okresowe, obrazujące faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także  zrealizowane cele rewitalizacji w oparciu o wskaźniki wymienione w dokumencie. W grudniu 2015 roku sporządzony zostanie raport końcowy obejmujący cały okres planowania. Raporty sporządzane będą na podstawie wymienionych niżej wskaźników monitorowania i umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz dostępne do wglądu w sekretariacie Burmistrza.

Wskaźniki produktu i rezultatu

| Wskaźnik | j.m. | Wartość (2015r.) |
| --- | --- | --- |
| Liczba zrealizowanych projektów | Szt. | 18 |
| Liczba budynków poddanych modernizacji, w tym termomodernizacji | Szt. | 35 |
| Liczba nowopowstałych obiektów | Szt. | 1 |
| Powierzchnia przestrzeni publicznej poddana rewitalizacji | km2 | 192 |
| Długość zmodernizowanych dróg na obszarze rewitalizowanym | mb. | 1000 |

# 7. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Pracom nad Lokalnym Programem Rewitalizacji towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne, w których wzięło udział duże grono podmiotów biorących udział w życiu społeczno-gospodarczym miasta.

Informacje na temat postępów prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej Działoszyna (www.dzialoszyn.pl), informowała o nich również lokalna prasa. Jednym z elementów konsultacji było także seminarium „Rewitalizacja Miasta Działoszyn”, które odbyło się dnia 22 lutego. Wzięły w nim udział 23 osoby reprezentujące różne podmioty działające na terenie miasta. Celem spotkania było przedstawienie planów dotyczących rewitalizacji miasta i rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Seminarium spełniło również rolę informacyjną przybliżając uczestnikom pojęcie rewitalizacji.

Równolegle przeprowadzono ankietę dotyczącą potrzeb rewitalizacyjnych Działoszyna: łącznie wzięło w niej udział 55 osób (40 mieszkańców Działoszyna oraz 15 gminy Działoszyn), z czego 17 osób wypełniło ankietę umieszczoną na stronie internetowej, 6 osób ankietę w wersji papierowej dostępną podczas seminarium, natomiast pozostałe 32 osoby odpowiedziały na pytania w formie ankiety telefonicznej. Poniżej przedstawiono wyniki ankiety.

Respondenci

Wśród uczestników ankiet kobiety stanowiły 54,5%, natomiast mężczyźni 45,5% ogółu respondentów. W większości ankiety wypełnili mieszkańcy Działoszyna, którzy stanowili 72,7% respondentów. Wiek, wykształcenie, przynależność do grupy zawodowej oraz typ lokalu zamieszkałego przez respondentów osób ankietowanych przedstawiają poniższe wykresy.

Wyniki ankiet

- Czy Pana(i) zdaniem Miastu Działoszyn potrzebne jest stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji?

Pierwsze pytanie umieszczone w ankiecie dotyczyło konieczności stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Działoszyn – niemal 100% respondentów opowiedziało się za jego stworzeniem. Jedynie jedna osoba stwierdziła, że miastu raczej nie jest potrzebne stworzenie programu rewitalizacji. Świadczy to o dostrzeganiu potrzeby stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji przez mieszkańców miasta.

2) Czy według Pana(i) zaznaczony w LPR obszar I wymaga rewitalizacji?

W odpowiedzi na pytanie o słuszności rewitalizacji obszaru I (historyczna część miasta) aż 92,7% respondentów jest przekonana o konieczności ich przeobrażeń strukturalnych.

3) Czy według Pana(i) zaznaczony w LPR obszar II wymaga rewitalizacji?

Kolejne z pytań zamieszczonych w ankiecie odnosiło się do II obszaru wskazanego do rewitalizacji w LPR. Również w tym przypadku zdecydowana większość (94,5%) uważa, że obszar wymaga rewitalizacji.

4) Czy według Pana(i) zaznaczony w LPR obszar III wymaga rewitalizacji?

Na pytanie, czy obszar III wymaga przeobrażeń rewitalizacyjnych, 89,1% respondentów jest przekonanych o słuszności tego typu działań.

Kolejne z pytań dotyczyło głównych problemów charakteryzujących obszary przeznaczone do rewitalizacji. W opinii respondentów największymi problemami obszarów są brak miejsc do spędzania wolnego czasu, starzenie się społeczeństwa oraz problemy komunikacyjne.

- Które z wymienionych problemów dotykają mieszkańców obszarów wskazanych do rewitalizacji?

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie działań rewitalizacyjnych, które  powinny zostać przeprowadzone na terenie miasta. W odpowiedziach wymieniano głównie konieczność potrzebę utrzymania i właściwej pielęgnacji zieleni parkowej oraz przyulicznej, zagospodarowania istniejących przestrzeni publicznych (oświetlenie, parkingi, zieleń miejska, budowa placów zabaw), tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, a także ułatwienia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych.

- Które z wymienionych poniżej inwestycji powinny zostać zrealizowane 
w pierwszej kolejności na terenie Miasta Działoszyn?

Zarówno wypowiedzi uczestników seminarium, jak i przedstawione powyżej wyniki ankiet potwierdzają konieczność i akceptację społeczną działań rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na terenie Działoszyna. Rozpoczęty proces konsultacji społecznej zaktywizował też lokalną społeczność, o czym świadczy odzew partnerów społecznych, którzy zgłosili swoje projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

# Footnotes

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyn

stan na 07.VI.2008 r.; dane Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

Bank Danych Regionalnych GUS

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyn

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działoszyn

Innych niż Gmina

# Text boxes

Obszar III

Obszar II

Obszar I

Gmina Działoszyn (obszar wiejski)

Miasto Działoszyn

Gmina Działoszyn (teren wiejski)

Miasto Działoszyn

Zaniedbane przestrzenie publiczne, w tym tereny zielone

Niski standard obiektów użyteczności publicznej

Powiat Pajęczański

Miasto Działoszyn

Powiat Pajęczański

Miasto Działoszyn

Miasto Działoszyn

Gmina Działoszyn

Miasto Działoszyn

Gmina Działoszyn (obszar wiejski)

Brak możliwości rozwoju usług związanych m.in. z obsługą turystyczną

Degradacja substancji mieszkaniowej

Brak miejsc do spędzania wolnego czasu

Przestępczość

Marginalizacja problematycznych części miasta

Niski standard życia mieszkańców

Ubóstwo, bezrobocie

Brak estetyki przestrzeni publicznej

Niska przedsiębiorczość

Niekorzystne trendy demograficzne